附件

海南大学域名变更工作实施任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **工作说明** | **责任单位** | **配合单位** | **完成时间** |
| 1 | 学校主页升级 | 学校主页相关信息及链接地址调整 | 宣传部 | 网教中心 | 2019年2月 |
| 2 | 新域名正式上线 | 新域名和官网上线，过渡期采用双域名运行 | 网教中心 | 宣传部 | 2019年2月 |
| 3 | 二级网站升级 | 各单位自行建设的二级网站相关信息及链接地址调整 | 各单位 | 网教中心 | 2019年5月 |
| 4 | 业务系统域名及授权变更 | 业务系统域名需变更，重新配置认证系统 | 网教中心 |  | 2019年3月 |
| 5 | 部门网站页面链接地址变更 | 由学校承建和管理的部门网站所有页面链接地址变更 | 网教中心 |  | 2019年3月 |
| 6 | 国际合作单位官网链接地址更新 | 发函联系协调国际合作单位更新官网链接地址 | 国际合作交流处 | 国交院、国际旅游学院、旅游学院等 | 2019年5月 |
| 7 | 国内合作单位官网链接地址更新 | 发函联系协调国内合作单位更新官网链接地址 | 校办 |  | 2019年5月 |
| 8 | 政府机关、事业单位官网链接地址更新 | 发函联系协调政府机关、事业单位更新官网链接地址 | 宣传部 |  | 2019年5月 |
| 9 | 公众号备案信息更新 | 学校公众号备案信息变更 | 宣传部 | 网教中心 | 2019年5月 |
| 10 | 公务邮箱地址变更 | 对外联络的公务邮箱需变更和调整 | 各单位 |  | 2019年5月 |
| 11 | 师生个人邮箱地址变更 | 师生个人已公布邮箱信息、注册或捆绑邮箱信息变更和调整 | 师生 |  | 2019年12月 |